# БРИФ → МЕДИАПЛАН

Разбор исторических пар Бриф_clientN → МП_clientN и правила для MVP автоматизации digital-медиапланирования.

Минимальный продукт: ассистент медиапланера. Он разбирает бриф, проверяет вводные, выбирает сценарий/шаблон, предлагает площадки и сплит, считает прогнозы и формирует Excel-черновик. Финальное решение остаётся за специалистом.

Скачать редактируемый DOCX-файл (exports/media-rules-export.docx)

## Пары

Пара | Тип задачи | Главный вывод для MVP

Client1 (client1.html) | Детские книги: блогеры + digital | нужны отдельные influencer-вкладки и сценарии бюджета

Client2 (client2.html) | HR-вакансия VK | малый HR-бюджет → один канал LeadAds, без дробления

Client3 (client3.html) | Бюджеты по объектам | объектная структура сохраняется; проверять дубли и итог

Client4 (client4.html) | Франшиза/кредит, CPL | performance-план с семантикой, CR и CPL

Client5 (client5.html) | Банковская карта | семантика brand/nonbrand/B2B/B2C + договорные цены

Client6 (client6.html) | Тендерная медийка FMCG | quality constraints: viewability/fraud/brand safety

Client7 (client7.html) | Retail/delivery 360 | digital-микс + гео-бюджет + influencer-подборки

Client8 (client8.html) | Loyalty app OLV | mobile-first OLV, бюджет как hard-stop

Client9 (client9.html) | PPTX multi-campaign | сначала выбрать campaign block, затем video/display split

Client10 (client10.html) | Короткий бриф по бенчам | без исторических данных невозможен экспертный выбор площадок

## Сквозные правила

1. Бриф сначала нормализуется в JSON, а не сразу в Excel.

2. Тип кампании определяет шаблон: HR, контекст, performance/CPL, OLV/banner, блогеры, retail media, multi-object.

3. Excel-шаблон выбирается до расчётов, потому что структура вкладок зависит от типа задачи.

4. Справочники обязательны: площадки, форматы, ставки, НДС/АК, гео, ЦА, техтребования, договорные цены.

5. Исторические пары — не ML-датасет, а база правил, few-shot примеров и regression-тестов.

6. Неполные вводные нельзя молча додумывать: система должна показывать допущения и warning/hard-stop.

7. Медиапланер остаётся в контуре: правит сплит, ставки, площадки и утверждает финальный Excel.

## Что автоматизируется в MVP

• извлечение параметров из TXT/DOCX/PPTX;

• проверка полноты брифа;

• выбор типа кампании;

• выбор Excel-шаблона;

• первичный подбор площадок/форматов;

• расчёт бюджета, НДС/АК, CPM/CPC/CPL, показов/кликов/лидов/охвата;

• генерация Excel-черновика;

• список допущений и ошибок.

## Что не обещать в MVP

• полностью автономный “идеальный” медиаплан;

• real-time API всех площадок;

• ML-прогноз без фактических данных;

• автоматическую проверку инвентаря;

• универсальную поддержку всех Excel-вариантов без шаблонизации.

## Реалистичный прототип

Рабочий прототип можно сделать вполне быстро. Минимальная цель: бриф → нормализованный JSON, пригодный для следующего шага: подбор шаблона, площадок и бюджетного сплита.

### MVP-прототип

Вход:

• .txt;

• .docx;

• .pptx;

• позже .pdf;

• текст из формы или Telegram.

Выход: структурированный JSON с извлечёнными вводными, классификацией кампании, missing fields, warnings и рекомендуемым следующим шагом.

Пример:

{
  "client": "Client4",
  "campaign": "Франшиза пекарни с кредитной поддержкой",
  "product_category": "финансовый продукт / франшиза",
  "campaign_type": "performance_leadgen",
  "period": {
    "raw": "октябрь",
    "start": null,
    "end": null
  },
  "budget": {
    "amount": 1000000,
    "currency": "RUB",
    "vat_mode": "included",
    "agency_commission": "unknown"
  },
  "geo": ["Россия"],
  "audience": [
    "интересующиеся открытием бизнеса",
    "потенциальные франчайзи"
  ],
  "kpi": ["CPL", "leads"],
  "target_action": "заявка в форме",
  "channels_requested": [],
  "channels_suggested": ["Яндекс Директ", "РСЯ", "Telegram Ads"],
  "formats": ["search ads", "TGO", "banner", "text+link"],
  "constraints": [
    "нужен расчет CPL",
    "предмет рекламы — франшиза с поддержкой банка"
  ],
  "missing_fields": [
    "посадочная страница",
    "целевой CPL",
    "исторический CR"
  ],
  "warnings": [
    "CR и CPL можно оценить только по бенчам"
  ],
  "next_step": "generate_media_plan_draft"
}

### Что будет внутри

1. Парсер файлов — txt/docx/pptx → text.

2. LLM extractor — извлекает поля по JSON Schema.

3. Rule classifier — определяет тип кампании: HR, performance/CPL, context, OLV/banner, influencer, retail media, multi-object, historical planning.

4. Validator — разделяет hard-stop и warning: нет бюджета, периода, гео, KPI, неясен НДС, указано “по бенчам”, но бенчи не приложены.

5. Normalizer — приводит бюджет, даты, гео, каналы, KPI и форматы к единому виду.

6. Output — JSON, человекочитаемый summary, позже Excel draft.

### Оценка сроков

Очень быстрый прототип: 2–4 дня

• CLI или простой web endpoint;

• загрузка txt/docx/pptx;

• JSON extraction;

• классификация;

• warnings/missing fields;

• прогон на 10 исторических брифах.

Нормальный demo-прототип: 1–2 недели

• небольшой web-интерфейс;

• upload файла;

• просмотр extracted JSON;

• сравнение с эталонными парами;

• экспорт JSON;

• начальный выбор шаблона медиаплана;

• сохранение результатов.

До черновика медиаплана: 3–5 недель

• справочник площадок;

• правила подбора;

• расчёт базовых KPI;

• генерация Excel по 2–3 шаблонам.

### Presale-формулировка

За 1–2 недели можно сделать demo-прототип, который принимает реальный бриф и возвращает структурированный JSON с классификацией кампании, вводными, недостающими полями и рекомендацией следующего шага.

Это реалистичный первый артефакт перед генерацией медиаплана.

## Оценка этапов проекта

Оценка разделена на три самостоятельных этапа. Каждый этап можно запускать отдельно, с отдельной приёмкой результата.

Базовая расчётная ставка: 4 000 ₽/час. В ставку заложены разработка, аналитика, управление, тестирование, DevOps, документация и проектные риски.

Этап | Срок | Часы | Стоимость | Результат

1. Аналитика | 3–4 недели | 600 ч | 2,4 млн ₽ | требования, схема данных, правила классификации, backlog, JSON Schema

2. Разработка MVP | 8–10 недель | 1 725 ч | 6,9 млн ₽ | загрузка брифов, extraction в JSON, классификация, validation, warnings, базовый UI/API

3. Полное решение | 14–18 недель | 2 550 ч | 10,2 млн ₽ | справочники, правила подбора, расчёты KPI, Excel-генерация, роли, хранение, журналирование

Итого | 25–32 недели | 4 875 ч | 19,5 млн ₽ | полный цикл от аналитики до рабочего решения

### Команда и роли

Роль | Участие | Зона ответственности

Product / бизнес-аналитик | 0,5–1 FTE | требования, сценарии, приёмка, backlog, коммуникация с медиапланерами

Системный аналитик | 0,5–1 FTE | JSON Schema, правила, валидации, модели данных, интеграционные контракты

Tech Lead / архитектор | 0,3–0,7 FTE | архитектура, технические решения, ревью, качество реализации

Backend-разработчик | 1–2 FTE | API, хранение, парсинг файлов, бизнес-логика, расчёты

Frontend-разработчик | 0,5–1 FTE | web-интерфейс, upload, просмотр JSON, редактирование, экспорт

ML/LLM engineer | 0,5–1 FTE | extraction, prompts, JSON Schema, качество распознавания, regression-тесты

QA engineer | 0,3–1 FTE | тест-кейсы, проверка исторических брифов, регрессия, приёмочные проверки

DevOps engineer | 0,2–0,5 FTE | окружения, деплой, мониторинг, секреты, CI/CD

Project manager | 0,3–0,5 FTE | план, риски, сроки, статус, координация команды

FTE указаны ориентировочно: на разных этапах состав команды меняется. Например, на аналитике больше аналитиков, на MVP больше backend/LLM, на полном решении добавляются QA, DevOps и frontend.

---

### 1. Аналитика

Цель: зафиксировать, что именно автоматизируем, какие типы брифов поддерживаем, какие шаблоны медиапланов нужны в первую очередь и какие ограничения нельзя нарушать.

Срок: 3–4 недели.

Оценка: 600 ч × 4 000 ₽ = 2,4 млн ₽.

Блок работ | Длительность | Роли | Часы | Стоимость

Разбор исторических пар “бриф → медиаплан” | 1–1,5 недели | BA, системный аналитик, медиапланинг SME | 120 ч | 480 тыс. ₽

Описание типов кампаний и правил классификации | 1 неделя | BA, системный аналитик, LLM engineer | 100 ч | 400 тыс. ₽

Проектирование JSON Schema и модели данных | 1 неделя | системный аналитик, Tech Lead | 120 ч | 480 тыс. ₽

Описание hard-stop/warning validation | 0,5–1 неделя | BA, системный аналитик, QA | 80 ч | 320 тыс. ₽

Backlog MVP и полного решения | 0,5 недели | Product, Tech Lead, PM | 80 ч | 320 тыс. ₽

Критерии приёмки, оценка рисков, документация | 0,5 недели | Product, PM, Tech Lead | 100 ч | 400 тыс. ₽

Итого | 3–4 недели |  | 600 ч | 2,4 млн ₽

Результат: аналитический пакет, достаточный для разработки без постоянного пересогласования логики.

---

### 2. Разработка MVP

Цель: сделать рабочий продуктовый прототип, который принимает реальный бриф и возвращает структурированный результат для медиапланера.

Срок: 8–10 недель.

Оценка: 1 725 ч × 4 000 ₽ = 6,9 млн ₽.

Блок работ | Длительность | Роли | Часы | Стоимость

Архитектура MVP, репозиторий, окружения, CI/CD | 1 неделя | Tech Lead, Backend, DevOps | 160 ч | 640 тыс. ₽

Парсинг .txt, .docx, .pptx в текст | 1–1,5 недели | Backend, QA | 180 ч | 720 тыс. ₽

LLM extraction по JSON Schema | 2 недели | LLM engineer, Backend, системный аналитик | 320 ч | 1,28 млн ₽

Rule classifier: HR, CPL, context, OLV, influencer, retail, multi-object | 1,5–2 недели | Backend, LLM engineer, BA | 260 ч | 1,04 млн ₽

Validator: missing fields, hard-stop, warnings | 1 неделя | Backend, системный аналитик, QA | 180 ч | 720 тыс. ₽

Базовый web UI/API: upload, просмотр JSON, экспорт | 2 недели | Frontend, Backend | 300 ч | 1,2 млн ₽

Прогон на 10 исторических брифах и regression checks | 1 неделя | QA, BA, LLM engineer | 160 ч | 640 тыс. ₽

Документация, demo-сценарий, стабилизация | 0,5–1 неделя | PM, QA, Tech Lead, BA | 165 ч | 660 тыс. ₽

Итого | 8–10 недель |  | 1 725 ч | 6,9 млн ₽

Результат: MVP, пригодный для presale/demo и внутренней проверки на реальных брифах.

---

### 3. Разработка полного решения

Цель: довести MVP до рабочего решения, которое не только разбирает бриф, но и помогает собрать черновик медиаплана.

Срок: 14–18 недель.

Оценка: 2 550 ч × 4 000 ₽ = 10,2 млн ₽.

Блок работ | Длительность | Роли | Часы | Стоимость

Справочники площадок, форматов, ставок, ограничений | 2–3 недели | Backend, системный аналитик, BA | 360 ч | 1,44 млн ₽

Правила подбора площадок и форматов | 2 недели | Backend, LLM engineer, медиапланинг SME | 320 ч | 1,28 млн ₽

Расчёт KPI: CPM, CPC, CPL, показы, клики, лиды, охват | 2 недели | Backend, системный аналитик, QA | 300 ч | 1,2 млн ₽

Генерация Excel по 2–3 основным шаблонам | 2–3 недели | Backend, QA, BA | 360 ч | 1,44 млн ₽

Хранение проектов, версий результатов и история изменений | 1,5–2 недели | Backend, Frontend | 280 ч | 1,12 млн ₽

Пользователи, роли, базовые права доступа | 1 неделя | Backend, Frontend, DevOps | 180 ч | 720 тыс. ₽

Административный интерфейс для справочников | 1,5–2 недели | Frontend, Backend | 260 ч | 1,04 млн ₽

Журналирование, мониторинг, эксплуатационные настройки | 1 неделя | DevOps, Backend | 170 ч | 680 тыс. ₽

Полное тестирование, стабилизация, пилотная документация | 2 недели | QA, PM, Tech Lead, BA | 320 ч | 1,28 млн ₽

Итого | 14–18 недель |  | 2 550 ч | 10,2 млн ₽

Результат: полноценное решение для пилота: от загрузки брифа до Excel-черновика медиаплана с прозрачными допущениями и предупреждениями.

---

### Коммерческая логика

Бюджет полного цикла — 19,5 млн ₽. Он считается по единой ставке 4 000 ₽/час и суммарной трудоёмкости 4 875 часов. Это оставляет запас до 20 млн ₽ и снижает риск недооценки: аналитика закрывает неопределённость, MVP быстро даёт проверяемый результат, полный этап добавляет расчёты, справочники и production-качество.